ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY
na

„Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka z kostki brukowej”
               Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka z cementowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej średniej grubości 10 cm wykonanej na istniejących płytach betonowych o powierzchni 80 m2 wraz z obrzeżem betonowym (krawężnikiem).

               Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dopiskiem „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka” w terminie do  7 listopada 2008 r. do godziny 1500.
Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
Fax: (0-41) 373 13 41

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A, 26 – 242 Ruda Maleniecka.

Warunki i zakres realizacji zamówienia:

1. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 – osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Pikuła –                                        nr tel. (0-41) 373 13 48.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie  80 m2 drogi wewnętrznej.
3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

4. Termin realizacji zamówienia - 28 listopad 2008 r. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro
Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst ujednolicony                  Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.
Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
 
OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA  

 

„Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka z kostki brukowej”
STRONA ZAMAWIAJĄCA

 GMINA  RUDA MALENIECKA
26-242  Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A
 

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ   

 

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................
Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1.      Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w następującej cenie:

Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................) 

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................zł

      (słownie: .........................................................................................................)
 

2.      Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie ........ dni od daty podpisania  umowy.

3.      Udzielamy 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

4.      Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 14 dni od daty złożenia faktury.

 

 

 

...............................dn...................                                              .................................................

                                                                                                    (pieczęć i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2
 

 PRZEDMIAR  ROBÓT

„Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka z kostki brukowej”
 

 

	Lp
	Opis robót o obliczenie ilości
	jedn.

miary
	ilość

jedn.

	 
	I Roboty rozbiórkowe
	 
	 

	1.
	Rozbiórka istniejących krawężników
40 mb
	 

mb
	 

40

	
	II  Droga wewnętrzna
	
	

	2.
	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm na istniejących płytach betonowych
(80m2*0,10m=8m3)
	m3
	8

	3.
	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 40 mb
	 

mb
	 

40

	4.
	Wykonanie nawierzchni z cementowej kostki betonowej o grubości 8 cm

(20mb*4m=80m2)
	m2
	80


 

 

 

Załącznik nr 3

KOSZTORYS  OFERTOWY

 

„Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka z kostki brukowej”
	Lp
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	jednostki
	Cena jedn. w zł
	Wartość w zł

	
	
	nazwa 
	ilość
	
	

	 
	I Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	
	

	1.
	Rozbiórka istniejących krawężników
40 mb
	 

mb
	 

40
	
	

	
	II  Droga wewnętrzna
	
	
	
	

	2.
	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm na istniejących płytach betonowych
(80m2*0,10m=8m3)
	m3
	8
	
	

	3.
	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 40 mb
	 

mb
	 

40
	
	

	4.
	Wykonanie nawierzchni z cementowej kostki betonowej o grubości 8 cm

(20mb*4m=80m2)
	m2
	80
	
	

	
	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	 
	VAT (22%)
	 
	 
	 
	 

	 
	OGÓŁEM
	 
	 
	 
	 


Załącznik nr 4

Projekt umowy

Umowa nr ………………………

 

zawarta w dniu ...............................2008 r. w Rudzie Malenieckiej, pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka, 26 – 242 Ruda Maleniecka 99 A zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Ruda Maleniecka – Leszka Kucę

przy kontrasygnacie Skarbnika- Małgorzaty Staszczyk
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

reprezentowanym przez :

1.      .........................................................................

2.      ......................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”
 

§ 1

 

1.     Na podstawie przeprowadzonego w dniu …………………. postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej usytuowanej obok Urzędu Gminy Ruda Maleniecka z kostki brukowej”
2.  Zadanie polega na rozbiórce istniejących krawężników, wykonaniu nawierzchni                            z cementowej koski brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4                        gr. 10 cm na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, spiętej obsadzonej krawężnikami  o łącznej powierzchni ok. 80 m².

       Szczegóły określa załączony do oferty kosztorys ofertowy- zał. nr 1  
3.  Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi   normami i zasadami wiedzy technicznej, budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

 

§ 2

Termin realizacji zadania:

 

Termin rozpoczęcia robót z dniem podpisania umowy.

Termin zakończenia robót: …………………………………dni od daty podpisania umowy.

  
§ 3

1.      Ze strony Zamawiającego koordynatorem realizacji umowy będzie

………………………… tel. ……………………… e-mail:……………………………….

 

2.      Ze strony Wykonawcy koordynatorem realizacji umowy będzie

………………………… tel. ……………………… e-mail:……………………………….

 

§ 4

 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 pkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wraz z podatkiem VAT na kwotę 

w wysokości …………………………. zł (słownie: ………………………………………

………………………………………………………………………………………………

w tym wartość netto wynosi ………………………. zł (słownie: …………………………

………………………………………………………………………………………………

W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót przez Zamawiającego wynagrodzenie zostanie wyliczone na podstawie obmiaru powykonawczego. Wartość będzie wynikiem przemnożenia obmiarów przez ceny jednostkowe robót (zał. nr 1). 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacone w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

3.  Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w przedmiarze robót, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez koordynatora i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawi kosztorysów powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez koordynatora                                 i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez aneks. 

4.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 
ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

 

§ 5

1.      Zamawiający nie dopuszcza zlecenie podwykonawcom części prac, które zostały wymienione w ofercie wykonawcy.
2.      Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

 

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren gdzie będą prowadzone roboty oraz dbać o bezpieczeństwo, stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

 

§ 7
1.      Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumentację fotograficzną wykonanych robót 
(w technologii cyfrowej).

2.      Zdjęcia mają być wykonane na terenie objętym inwestycją przed rozpoczęciem robót,                  w trakcie ich realizacji oraz po ich zakończeniu w miejscach i odstępach czasowych ustalonych 
z koordynatorem robót.

3.      Zdjęcia zapisane na płycie CD będą przedmiotem odbioru końcowego robót.

§ 8

1.      Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

 

  

§ 9

1.      Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego                       i usunie je w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia robót naprawczych.

2.     Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 7 dni  od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to                       z zapłaty kary umownej liczonej jak w§ 11 ust. 1 lit. c) od 8 dnia po zawiadomieniu    do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

 

§ 10

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a.       w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20 % ceny umownej, 

b.      w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

c.       za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

 

§ 11

1.      Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego                           w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonania robót do odbioru przez koordynatora.

2.     Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują, według własnego uznania następujące uprawnienia:

a)       jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b)      jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

c)      jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

3.     Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminu wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.     Wykonawca winien załączyć do odbioru atesty wbudowanych materiałów.

5.     Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6.     Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

 

 

§ 12

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o zamówieniach publicznych.

 

§ 14
Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                  dla każdej ze stron.

 

 

Załączniki:

1.      Kosztorys ofertowy

 

 

   ..........................................                                       ...............................................

            /Wykonawca /                                                          / Zamawiający /

 

 
