Załącznik Nr 11 do SIWZ

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

przebudowa drogi Młotkowice	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 003169T w miejscowości Młotkowice (działka 903/2) na odcinku 850 mb. |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0103-03 + KNNR 6 1005-04 SST D01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejących nawierzchni drogowych nieulepszonych. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 3485 | m2 | 3485.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3485.000 |
| 2 | KNNR 6 0107-01 SST D01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-frakcja 0-31,5 mm | m3 |  |  |
|  |  | 348.5 | m3 | 348.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 348.500 |
| 3 | KNNR 6 0309-02 SST D01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-1 | m2 |  |  |
|  |  | 3400 | m2 | 3400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3400.000 |
| 4 | KNNR 6 0113-06 SST D01 | Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym frakcji 0-31, 5 mm, gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 850 | m2 | 850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 850.000 |

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

przebudowa drogi Młotkowice	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 003169T (działka 420) w miejscowości Młotkowice na odcinku 390 mb. |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0103-03 + KNNR 6 1005-04 SST D01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejących nawierzchni drogowych nieulepszonych. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 1599 | m2 | 1599.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1599.000 |
| 2 | KNNR 6 0107-01 SST D01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-frakcja 0-31,5 mm | m3 |  |  |
|  |  | 159.9 | m3 | 159.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.900 |
| 3 | KNNR 6 0309-02 SST D01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-1 | m2 |  |  |
|  |  | 1560 | m2 | 1560.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1560.000 |
| 4 | KNNR 6 0113-06 SST D01 | Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym frakcji 0-31, 5 mm, gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 390 | m2 | 390.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 390.000 |